Отчёт по Лабораторной работе №2

Выполнил студент группы 19-КБ-ПР2 Панченко.

Цель работы :

Изучение методологии управления проектами. Получение навыков по применению данных методологий для планирования проекта. Лабораторная работа направлена на ознакомление с основными понятиями методологии управления проектами, получение навыков по применению данных понятий при построении плана проекта, построения графика работ, распределения исполнителей, управления рисками.

Выполнение работы :

Расчет трудоемкости и стоимости выполнения работ по проекту, для которого был составлен календарный план в процессе выполнения лабораторной работы № 1.

Расчет трудоемкости следует проводить методов функциональных точек :

| Наименование функции | Количество функциональных точек, соответствующее категории функции | Количество функциональных точек |
| --- | --- | --- |
| 1. Определение количества выводов | 6*4 | 24 |
| 2. Определение количества вводов | 6*4 | 24 |
| 3. Определение количестваопросов вывода | 4*4 | 16 |
| 4. Определение количества опросов ввода | 1*4 | 4 |
| 5. Определение количества файлов | 6*7 | 42 |
| 6. Определение количества интерфейсов | 7*7 | 49 |
| Общее количество функциональных точек |  | 159 |

W=0.65+(0.01*30)

Уточненное количество функциональных точек
R(F)=159*0.95=151,05

Размерность ПО для C#

R(Loc)=151,05*5,4=815,67

Расчёт зарплаты участникам проекта:

Вывод: Расчёты трудозатрат показывают эффективность распараллеливания этапа разработки проекта. Каждому участнику проекта распределена заработная плата по стандартной ставке в час.